Título do Projeto:

Data:

| IDENTIFICAÇÃO DA TURMA |  |
| --- | --- |
| Unidade: | Senai CETIND |
| Curso: | Redes De Computadores |
| Turma: | 58349 |
| Coord. Curso: | Marcus |
| Docente: | Roberto Ribeiro |
| Orientador: | Cristhian Solano Yanes Portilla |

| IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE |  |
| --- | --- |
| Aluno 1: | André Felipe Lima Mendes |
| Aluno 2: | Davi Alyson Oliveira Rosario |
| Aluno 3: | Lielson Silva Cristo Junior |
| Aluno 4: | Natalia Santana |
| Aluno 5: | Tércio Lima Neves |

| IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA |  |
| --- | --- |
| Razão Social: | Instituição de ensino técnico |
| Nome Fantasia: |  |
| Representante: | Livio Porto |

- Coleta de Requisitos (entrevista):

Tem por finalidade registrar as necessidades do cliente, identificadas durante a 1° visita.

  - Dados da Entrevista

    - Data da entrevista: 18/10/2018

    - Entrevistado: Livio Porto

    - Entrevistador: Tercio Lima

  - Principais informações obtidas

Como será realizado o serviço, matérias, especificações técnicas dos materiais utilizados e descrição do padrão a ser seguido.

  - Imagens do local, equipamento, processo, etc.

- Identificação dos Envolvidos e Plano de Comunicação:

Tem como finalidade fornecer uma descrição detalhada dos envolvidos no projeto e suas necessidades de comunicação.

| 1 | Relação com o projeto: | G.P, Planejamento de execução e relacionamento com o cliente. |
| --- | --- | --- |
|  | Nome: | Tércio Lima Neves |
|  | Email / Telefone: | tercio13lima@gmail.com / 71 99145 1788 |
|  | O que precisa saber / validar: | Precisa saber de todo andamento do projeto e manter uma comunicação com o cliente, equipe e orientador. |
|  | Meio de comunicação: | Ambos |
|  | Periodicidade: | Sempre que necessário. |
| 2 | Relação com o projeto: | Projetista |
|  | Nome: | Davi Alyson O. do Rosario |
|  | Email / Telefone: | deiv_oli@hotmail.com |
|  | O que precisa saber / validar: | Precisa conhecer a ideia do projeto e saber como está o andamento com a comunicação com o cliente para desenvolver o projeto final. |
|  | Meio de comunicação: | E-mail |
|  | Periodicidade: | Quando necessario |
| 3 | Relação com o projeto: | Orçamento |
|  | Nome: | Nathalia Santana Costa |
|  | Email / Telefone: | nathaliaindia10@gmail.com |
|  | O que precisa saber / validar: | Organizar de finanças |
|  | Meio de comunicação: | e-mail |
|  | Periodicidade: | Quando necessário |
| 4 | Relação com o projeto: | Layout |
|  | Nome: | Lielson Silva Cristo Junior |
|  | Email / Telefone: | Lielsonjunior2018@gmail.com |
|  | O que precisa saber / validar: | Conhecer o padrão de medidas e saber normas de cabeamento e passagem do cabeamento estruturado |
|  | Meio de comunicação: | Lielsonjunior2018@gmail.com |
|  | Periodicidade: | Quando necessario |
| 5 | Relação com o projeto: | Organizador de compras |
|  | Nome: | André Felipe Lima Mendes |
|  | Email / Telefone: | Andre.bepe2012@gmail.com |
|  | O que precisa saber / validar: | Equipamento necessário para o projeto |
|  | Meio de comunicação: | Telefone |
|  | Periodicidade: | Quando necessario |

- Declaração de Objetivo(s) e Resultado(s):

O objetivo principal é funcionalidade de todo o projeto para a utilização diária do laboratório de informática, seguindo todas as normas necessárias e possíveis.

- Resultado 1: Entrega do cabeamento e da sala preparada para receber o os equipamentos da sala, desde o computadores dos alunos e docente.

- Resultado 2: Entrega do cabeamento e wi-fi com a sala preparada para receber os equipamentos em geral, desde o computadores dos alunos e docente.

  - Objetivo (s) do Projeto:

Entregar um cabeamento com ligação direta ao switch, perante as normas de cabeamento de acordo com a ABNT, para o uso por alunos e professores.

  - Resultado:

Entregável nível 1 – Entrega somente do cabeamento preparado para a sala de informática.

Entregável nível 2 – Entrega somente do wi-fi preparado para a sala de informática.

Entregável nível 3 – Entrega do cabeamento e wi-fi tornando atividades experimentais possíveis para as turmas, sob a possibilidade de alternar entre os modos de conexão.

  - Como Medir o Alcance do Resultado:

A comparação de antes e depois da sala, que será convertida em laboratório de informática e aplicação do cabeamento.

  - Exclusões Específicas:

Proibido fazer alterações na sala de NTI, também não poderemos entrar na sala de NTI para mexer no servidor ou switch, nem alterar portas conectadas.

  - Restrições:

Seguir as normas da unidade para o cabeamento, apenas sob pedido do cliente não seguir.

Configuração das maquinas.

Alterar layout da sala, ou fazer serviços de elétrica.

  - Premissas:

Entregar um cabeamento com ligação direta ao switch, perante as normas de cabeamento de acordo com a ABNT, para o uso por alunos e professores para as aulas diária e praticas.

  - Funcionalidades Esperadas:

Aulas praticas em laboratório que necessitam de conexão de rede estável cabeada e via wifi.

  - Relação com Outros Projetos ou Departamento da Empresa

Teremos de compartilhar serviços com o grupo de wifi, pois teremos de utilizar o wifi que os mesmos irão adequar.

  - Requisitos de Qualidade

Cabeamento sem quebras ou cortes, cabeamento com climpagem correta, cabemento passando por seus devidos locais, sem a possibilidade de serem arrancados por acidente.

- Documentação será feita para se identificar de onde o cabo vem, onde esta conectado e para onde ele vai, também tem o aspecto de padronizar para possíveis manutenções da rede.

- Na qualidade do processo faremos a certificação do cabemento e testaremos todos para que não haja falhas no cabeamento.

- Análise dos Problemas:

Possíveis problemas com a comunicação com cliente, atraso em recebimentos dos materiais, possibilidade de problemas de estrutura do local podendo não ter espaço suficiente para passagem de cabos; por exemplo um cano ou canaleta no local errado, ou aterramento do equipamento inadequado.

- Solução Proposta

- Plano Estrutural

Lab. de informática

1. Cabeamento

2. Wi-fi

3.wi-fi e cabeamento

1.1 Preparar materiais

1.2 Instalação de canaletas

1.3 Passagens de cabos

2.1 Conferir senhas

3.1 Preparar materiais

2.2 Conetar

-

3.2 Conectar no wi-fi

3.3 Instalar canaletas e cabos

1.5 Certificação e entrega

1.4 Clipagem de cabos

-

-

3.5 Certificação e entrega

3.4 Clipagem de cabos

- Nota, todas as opções acima serão documentadas.