Título do Projeto: Reator gerador de hidrogênio 
Data: 27/03/2019

| IDENTIFICAÇÃO DA TURMA |  |
| --- | --- |
| Unidade: | SENAI CETIND |
| Curso: | Eletromecânica |
| Turma: | 59730 |
| Coord. Curso: | Roberto Ribeiro |
| Docente: | Alexandre Barbosa |
| Orientador: | Raphael Magalhães |

| IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aluno 1: | Amadeu Taime Souza Oliveira |  |
| Aluno 2: | Alisson Oliveira Santos |  |
| Aluno 3: | Antônio Luis Oliveira dos Santos |  |
| Aluno 4: | Daniel Santana Paim |  |
| Aluno 5: | Elivelton Ferreira Silva (GP) |  |
| Aluno 6: | Gabriel Oliveira e Oliveira |  |
| Aluno 7: |  | Jefferson Evangelista de Jesus |
| Aluno 8: |  | Luciano Santos de Andrade |

| IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA |  |
| --- | --- |
| Razão Social: | SERVIÇO SOCIAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL |
| Nome Fantasia: | SENAI |
| Representante (cliente): | Yan Pedreira de Medeiros |

Sumário

1.	2

1.1.	3

1.2.	3

1.3.	3

2.	3

3.	6

3.1.	7

3.2.	7

3.3.	7

3.4.	7

3.5.	7

3.6.	7

3.7.	7

3.8.	8

3.9.	8

4.	8

5.	9

6.	10

- Coleta de Requisitos (entrevista):

Tem por finalidade registrar as necessidades do cliente, identificadas durante a 1° visita.

  - Dados da Entrevista

    - Data da entrevista:

    - Entrevistado:

    - Entrevistador:

  - Principais informações obtidas

  - Imagens do local, equipamento, processo, etc.

- Identificação dos Envolvidos e Plano de Comunicação:

Tem como finalidade fornecer uma descrição detalhada dos envolvidos no projeto e suas necessidades de comunicação.

| 1 | Relação com o projeto: | Cliente |
| --- | --- | --- |
|  | Nome: | Yan Pedreira de Medeiros |
|  | Email / Telefone: |  |
|  | O que precisa saber / validar: | - Desenvolvimento do projeto referente a: Escopo. Cronograma, custos e resultados; - Validar o projeto em PFC I e o produto em PFC II. |
|  | Meio de comunicação: |  |
|  | Periodicidade: |  |
| 2 | Relação com o projeto: | Docente / GTA |
|  | Nome: | Alexandre Barbosa |
|  | Email / Telefone: | Alexandre.barbosa@fieb.org.br / 3287-8014 |
|  | O que precisa saber / validar: | - Avaliar estrutura dos Templates de acordo com a metodologia TheoPrax; - Validar os Templates em PFC I; - Como GTA – acompanhar o desenvolvimento do projeto e a relação entre equipe e cliente. |
|  | Meio de comunicação: | E-mail |
|  | Periodicidade: | Quinzenal |
| 3 | Relação com o projeto: | Orientador |
|  | Nome: | Rafael Magalhães |
|  | Email / Telefone: | raphael.fonseca@fieb.org.br |
|  | O que precisa saber / validar: | - Avaliar tecnicamente o conteúdo inserido nos Templates; - Validar os Templates em PFC I e PFC II. |
|  | Meio de comunicação: | E-mail |
|  | Periodicidade: | Quinzenal |
| 4 | Relação com o projeto: | Coordenador de curso |
|  | Nome: | Welinson Santos Costa |
|  | Email / Telefone: | welinsonsc@fieb.org.br |
|  | O que precisa saber / validar: | - Desenvolvimento do projeto; - Validar a Proposta Comercial. |
|  | Meio de comunicação: | E-mail |
|  | Periodicidade: | Mensal |
| 5 | Relação com o projeto: | Gerente do projeto |
|  | Nome: | Elivelton Ferreira Silva |
|  | Email / Telefone: | Elivelton199812@gmail.com / (71)98421-7378 (Whatsapp) (71)99155-5319 |
|  | O que precisa saber / validar: |  |
|  | Meio de comunicação: | E-mail / Whatsapp |
|  | Periodicidade: | Semanalmente |
| 6 | Relação com o projeto: | Integrante da equipe |
|  | Nome: | Amadeu Taime Souza Oliveira |
|  | Email / Telefone: | amadeutaime@hotmail.com / (71)99375-9903 |
|  | O que precisa saber / validar: |  |
|  | Meio de comunicação: | E-mail / Whatsapp |
|  | Periodicidade: | Semanalmente |
| 7 | Relação com o projeto: | Integrante da equipe |
|  | Nome: | Alisson Oliveira Santos |
|  | Email / Telefone: | Allissonolliver08@gmail.com / (71)98339-8871 |
|  | O que precisa saber / validar: |  |
|  | Meio de comunicação: | E-mail / Whatsapp |
|  | Periodicidade: | Semanalmente |
| 8 | Relação com o projeto: | Integrante da equipe |
|  | Nome: | Antônio Luiz |
|  | Email / Telefone: | (71)99915-6240 |
|  | O que precisa saber / validar: |  |
|  | Meio de comunicação: | E-mail / Whatsapp |
|  | Periodicidade: | Semanalmente |
| 9 | Relação com o projeto: | Integrante da equipe |
|  | Nome: | Daniel Santana Paim |
|  | Email / Telefone: | daltronpaim@gmail.com / (71)98176-2915 |
|  | O que precisa saber / validar: |  |
|  | Meio de comunicação: | E-mail / Whatsapp |
|  | Periodicidade: | Semanalmente |
| 10 | Relação com o projeto: | Integrante da equipe |
|  | Nome: | Jefferson Evangelista de Jesus |
|  | Email / Telefone: | Jeffersonevangelista63@gmail.com / (71)99932-20095 |
|  | O que precisa saber / validar: |  |
|  | Meio de comunicação: | E-mail / Whatsapp |
|  | Periodicidade: | Semanalmente |
| 11 | Relação com o projeto: | Integrante da equipe |
|  | Nome: | Luciano Santos de Andrade |
|  | Email / Telefone: | Luciano.andrade0@hotmail.com / (71)98891-9392 |
|  | O que precisa saber / validar: |  |
|  | Meio de comunicação: | E-mail / Whatsapp |
|  | Periodicidade: | Semanalmente |
| 12 | Relação com o projeto: | Integrante da equipe |
|  | Nome: | Gabriel Oliveira e Oliveira |
|  | Email / Telefone: | Gabrielxxoliveira19@gmail.com / (71)99305-0472 |
|  | O que precisa saber / validar: |  |
|  | Meio de comunicação: | E-mail / Whatsapp |
|  | Periodicidade: | Semanalmente |

- Declaração de Objetivo (s) e Resultado (s):

.

  - Objetivo (s) do Projeto:

O objetivo do projeto, é uma adaptação de combustível ecológico de fácil acesso e baixo custo, para áreas com escassez de combustíveis derivados do petróleo, para uso em pequenos motores movido a gasolina.

  - Resultado:

Reator gerador de hidrogênio

  - Como Medir o Alcance do Resultado:

A adaptação será monitorada durante um mês, para verificação do perfeito funcionamento do sistema, e desgastes de todos os componentes utilizados no processo de adaptação.

  - Exclusões Específicas:

Não se aplica.

  - Restrições:

Não se aplica

  - Premissas:

Não se aplica

  - Funcionalidades Esperadas:

Esperamos que o reator converta o hidróxido de sódio misturado com água destilada, em hidrogênio através de eletrólise.

  - Relação com Outros Projetos ou Departamento da Empresa

Não se aplica.

  - Requisitos de Qualidade

É necessário seguir as normas que constam na NR6. Considera-se Equipamento de Proteção Individual - EPI, todo dispositivo ou produto, de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. Os EPIs são luvas, óculos, mascaras, protetor facial, mangote para proteção dos braços e avental.
As manutenções preventivas e corretivas, devem ser registradas em livro próprio, ou sistema informatizado.

Também seguiremos a NBR ISSO 16110-1 que se aplica em sistemas de geração de hidrogênio para garantirmos a segurança do reator.

- Análise dos Problemas:

Não se aplica

- Solução Proposta

Será uma bateria de nobreak, com tensão de 12V e corrente de 9A. Para o início da eletrólise, antes da partida do gerador. Usaremos fios de 1.5mm, para a ligação de todos os componentes do projeto. O recipiente usado para a eletrólise do protótipo, é de acrílico, com capacidade de 450ml, com tampa. Os eletrodos ficaram fixados na tampa do recipiente, por meio de roscas, para facilitar a manutenção.

-O recipiente é de fácil manuseio, com tampa de rosca e material econômico de fácil substituição.

- O recipiente de acrílico, com tampa de rosca e fixação dos grafites enroscados na própria tampa, para fácil substituição. Facilitando também a substituição das mangueiras de passagem do gás, que são fixadas através de presilhas

- Plano Estrutural

A EAP (estrutura analítica do projeto) ou WBS (work breakdown structure) tem por finalidade definir as entregas do projeto e sua decomposição em Pacotes de trabalho. Deve ser considerado os considerando três níveis de entrega.

Reator a hidrogênio

1.0 Montagem da estrutura

2.0 Montagem da parte elétrica

3.0 Teste de funcionabilidade